池州市中医医院二号楼北侧增设停车位项目

项目编号：AHJD-2021063

招 标 文 件

招标单位：池州市中医医院

代理单位：安徽京鼎工程管理有限公司

2021年9月

招标公告

项目编号：AHJD-2021063

项目名称：池州市中医医院二号楼北侧增设停车位项目

招标单位：池州市中医医院

一、招标条件

池州市中医医院二号楼北侧增设停车位项目 已批准建设，资金来源 财政资金 ，招标人为池州市中医医院。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况及招标范围：本项目位于池州市中医医院二楼北侧，主要工作内容为新建停车位，树木移植等，详见工程量清单。

2、招标控制价（人民币）：陆万贰仟元整，￥62000.00元。

三、投标人资格及资质要求

1.投标人资格要求：

（1）独立法人资格；

（2）具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

2.项目经理资质要求：

具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格（有效期满的，必须延续注册合格,一级建造师延续注册不作要求），具有有效的安全生产B类证书。

3、凡符合投标人资质要求的投标人不得在本项目招标中重复报名投标，否则一律取消竞标资格。

四、投标人须知

1、招标文件获取时间：即日起至2021年9月9日（法定公休日、法定节假日除外），每日8:30至12:00，14:00至17:30（北京时间）；

2、凡有意参加投标者，请于规定时间内提供相关证件及相关资料并购买招标文件。领取时须出示：加盖单位公章的单位介绍信（注明联系人、联系电话、QQ邮箱）、个人有效身份证件，企业营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、注册建造师证书、安全生产考核合格B证复印件加盖公章，若投标人选择网上报名方式须将完整的报名资料（加盖公章）的清晰的扫描件以pdf格式发送至招标代理指定微信（微信号：18756604873）。

3、招标文件工本费：贰佰元整（售后不退）。

4、开标时间（即投标截止时间）：2021年9月10日15时00分（北京时间）；

5、开标地点：安徽京鼎工程管理有限公司开标室（池州市贵池区新城明珠8-5栋一楼）；

6、为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，避免人群聚集引发的交叉感染。本项目投标人法定代表人或投标授权代表到达开标现场（每家投标单位原则上仅限1人）。参加开标现场的人员必须严格遵守防疫规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和相关信息登记（因疫情防控需要，投标人宜在开标前半小时前到达会场签到）。

7、本项目开标时需提交纸质投标文件一式三份、正本一份，副本二份（如法定代表人参会，需提交法人身份证明（加盖公章）及有效的本人身份证原件；如授权委托人参会，需提交授权委托书（加盖公章）及有效的本人身份证原件）。

五、评标办法

1、评标方法：本项目采用有效最低价法，在最大限度地满足招标文件中的各项实质性要求的基础上，符合招标需求、质量和服务要求的情况下再对投标函（报价）进行评审，报价最低的投标人为中标单位。

2、定标原则

（1）投标单位报价等于或超过控制价（￥62000.00元）的按无效标处理。

（2）对通过初审且报价最低的投标人列为第一中标候选人，其他以此类推。投标报价相同的，以摸球的数字从大到小顺序排列（摸球的顺序按标书投递顺序，投递时间在前的先摸）。

六、附件

1.招标要求及说明

2.投标文件格式

3.招标预算价

七、发布公告的媒体

本次招标公告在池州市贵池区人民政府网（http://www.ahgc.gov.cn/）公开发布。

八、联系方式：

招标人：池州市中医医院

联系人：方科长                  联系电话：18963736099

代理机构：安徽京鼎工程管理有限公司

招标代理联系人：刘工            联系电话：13625602600

报名地址：池州市贵池区新城明珠8-5栋一楼

2021年9月2日

招标要求及说明

一、工程概况

池州市中医医院二号楼北侧增设停车位项目位于本项目位于池州市中医医院二楼北侧，主要工作内容为新建停车位，树木移植等，详见工程量清单。

二、招标范围

主要工作内容为新建停车位，树木移植等。

三、控制价编制依据

详见控制价编制说明。

四、相关要求

1、质量要求:合格；

2、工期：20日历天；

3、控制价：陆万贰仟元整，￥62000.00元。

3、质保期：1年（竣工验收合格之日起计算）。

4、结算原则：

①设计图纸及工程量清单范围内合同单价承包。清单工程量偏差在3%以内的，工程量不予调整；清单工程量偏差超过3%的部分，予以调整；

②合同外工程量结算按照本工程控制价编制依据中计价依据、取费标准、主材价格、信息价选取原则等规定予以组价，并按合同价与控制价下浮率同比例下浮后进行结算。

③合同内建设单位提出的清单工程量增加或者减少，单价按中标下浮率进行结算；

④预留金、暂定、暂估价根据相关规定，由招标单位按实际情况进行结算。

5、价款支付：本项目完工并经竣工验收合格且审计后付至审定价的97%，余款3%作为质保金在质保期满结束后一次性无息付清；

6、履约保证金：该项按池发改收费【2017】350号文件执行，按招标人要求；

7、投标文件：投标文件格式见附件，投标文件一式三份、正本一份，副本二份。正本和副本如有不同之处，以正本为准。投标文件封面右上角须清楚注明“正本”或“副本”。每份投标文件均应装订成册，所有投标文件密封在一个密封袋中，密封袋上标明项目编号、工程名称、投标单位等信息。

8、评标办法：本项目采用有效最低价法，具体方法如下：

（1）本项目采用有效最低价法，在最大限度地满足招标文件中的各项实质性要求的基础上，符合招标需求、质量和服务要求的情况下再对投标函（报价）进行评审，报价最低的投标人为中标单位。

（2）、定标原则

2.1投标单位报价等于或超过控制价（￥62000.00元）的按无效标处理。

2.2对通过初审且报价最低的投标人列为第一中标候选人，其他以此类推。投标报价相同的，以摸球的数字从大到小顺序排列（摸球的顺序按标书投递顺序，投递时间在前的先摸）。

9、中标人应在领取中标通知书的同时，向招标代理机构安徽京鼎工程管理有限公司支付中标服务费和清单编制费共计2000元，另外评标费据实支付，投标人在参与投标时需要考虑此方面的费用。

五、其他要求

1、扬尘防治及文明施工各项工作未按照要求落实到位的，除要求施工单位整改到位外，按次处以施工单位5000-20000元违约金。

2、农民工工资制度管理不到位，发生讨薪事件的，处以施工单位20000-50000元违约金。

3、施工企业采购不合格材料进场的，一经发现，按次处以施工单位10000-30000元违约金。

4、主材进场未按程序报监理审核的，一经发现，按次处以施工单位5000-20000元违约金。

5、主材进场未检先用或提供虚假检测报告的，一经发现，按次处以施工单位10000-30000元违约金。

6、主材进场未按程序报验或见证取样不符合规定的，按次处以施工单位5000-20000元违约金。

7、未按图纸和规范施工，一经发现，按次处以施工单位5000-20000元违约金。

8、经第三方抽样检测发现工程质量不合格的，除要求施工单位返工至合格外，按次处以施工单位5000-20000元违约金。

9、未按要求设置材料进场台账的，施工日志未按要求如实记录的，处以施工单位1000-5000元违约金。

正本（或副本）

(项目名称)

投  标  文  件

投标单位：   （全称）（盖章）

年       月       日

第一章 投标函

致招标人：

我方决定参加贵方                     （项目名称）工程项目施工的招标，并完全接受贵方招标要求。为此我方作出如下承诺：

1、我方已仔细研究了                   （项目名称）/ 标段施工招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）：         元 (￥         ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、如我方中标，我方保证在     日历天内完成并移交本工程，质量达到  合格  标准；

3、如我方中标，我方拟派      为本工程项目负责人，其项目负责人职称为       专业    级职称。

４、如我方中标，我方保证按招标文件要求递交经贵方认可的履约担保。

5、我方保证严格执行有关法律、法规、规范性文件的规定，决不转包和违法分包。

6、我方保证在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增减的所有工程内容。

7、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投 标 人：     （盖章）

法定代表人或授权委托人： （盖章或签字）

年     月    日

第二章 授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系  （投标人名称）    法定代表人，现授权委托  （投标人名称）的（姓名），身份证号码：               ，为我公司参加                      工程投标活动的授权委托代理人，在代理范围内产生的一切法律责任由我单位承担。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件；

投  标  人：    （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

委托代理人：      （签字）

授权委托日期：      年   月   日

注：本授权委托书后须附投标企业法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。（开标时须手持一份并携带身份证原件）

第三章  投标人诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                       项目的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方递交的所有资料都是真实、准确、完整的，无资质挂靠、串标、围标及其它违法违规情形；

2、我方拟派本项目的项目经理承接项目数量符合建设行政主管部门要求；

3、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

4、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

若我方违反上述承诺，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受相关行政主管部门作出的取消中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年     月    日

第四章  项目人员配备情况

项目管理部人员配置表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：上述人员均须附相关证书的复印件。根据安徽省住房和城乡建设厅建市函[2019]1112号文件要求，中标企业在开工前组建的施工项目管理机构，要符合住房城乡建设部及我省相关标准规定。

第五章  相关证书复印件

1、营业执照副本（全部内容）复印件

2、企业资质证书副本（全部内容）复印件

3、企业安全生产许可证（全部内容）复印件

4、项目经理（建造师）注册证书（全部内容）、安全生产考核合格证书（全部内容）复印件。

5、其它相关资料（如有）

注：1、以上复印件均须加盖单位公章。

- 以上提供的复印件均需清晰可识别。